吐鲁番市2024年度

预算绩效评价报告

项目名称：2024年航线、摆渡车补贴经费项目

项目单位：吐鲁番市发展和改革委员会

主管部门：吐鲁番市发展和改革委员会

委托单位：吐鲁番市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2025年7月

- 项目概述

- 项目概述

吐鲁番市发展和改革委员会为促进吐鲁番市民航业健康发展，更好地满足广大人民群众出行和加快地方经济高质量发展需要，向吐鲁番市人民政府上报关于审批2024年吐鲁番航线执行计划的请示，下达2024年航线、摆渡车补贴经费项目预算资金，主要用于一是支持开通吐鲁番与疆外客源城市之间的航线，对符合条件的航线客运服务，补贴执飞航线和过夜飞机，二是开通摆渡车服务；三是主题飞机广告宣传服务。

- 项目实施情况

该项目资金对吐鲁番机场运行的疆外航线及过夜飞机进行补贴，购买开通吐鲁番北站-吐鲁番机场公交摆渡服务，购买“吐鲁番号”主题飞机广告宣传服务。

（三）绩效目标

1.总目标

通过在吐鲁番机场驻场过夜飞机上冠名“吐鲁番的葡萄熟了”主题航班，进一步加大吐鲁番旅游宣传力度，推动“航空+旅游”融合发展，提升吐鲁番“葡萄圣城·丝路明珠”形象名片。通过对符合条件的疆外航线及过夜飞机进行补贴，进一步完善吐鲁番航线网络，提升航线稳定性和通达性，促进人员往来和资源流动，为地方经济注入持续活力。通过开通吐鲁番北站至机场的公交摆渡车，进一步提升旅客集散效率，实现铁路与航空运输无缝衔接，增强区域综合交通服务能力。

2.年度绩效目标

- 本补贴经费专项资金2024年度绩效目标如下：

表1-1  2024年航线摆渡车补贴经费项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执飞航线补贴条数 |
|  |  | 旅客吞吐量 |
|  |  | 摆渡车运行车次 |
|  |  | 运送旅客人次 |
|  |  | 冠名飞机数量 |
|  |  | 主题飞机运行航线数 |
|  | 质量指标 | 航线执飞合格率 |
|  |  | 摆渡车辆运行合格率 |
|  |  | 广告制作合格率 |
|  |  | 广告宣传使用率 |
|  | 时效指标 | 航线执飞及时率 |
|  |  | 摆渡车辆运行及时率 |
|  |  | 广告制作完成及时率 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 航线补贴款 |
|  |  | 摆渡车租赁费 |
|  |  | 广告制作费用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 转运乘客便捷率 |
|  |  | 进一步推进吐鲁番旅游宣传力度 |

- 二、绩效评价情况

- （一）评价结论

- 运用由评价组研发并通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对2024年航线、摆渡车补贴经费进行了独立客观地评价，最终评分结果为97.72分，评价等级为“优”。

- （二）预算执行情况

- 2024年航线补贴预算按照季度分批次下达，截至2024年12月31日，预算执行率100%。

- （三）项目绩效情况

- 该项目通过完善执飞航线的补贴机制，保障其在吐鲁番的正常运营，持续优化当地航线网络布局。航线培育成效显著，极大提升了旅客吞吐量，航班均严格按合同协议准时合格执飞。同时，项目加大主题冠名飞机宣传力度，切实提升摆渡车运营效率及旅客中转便捷性。

- 航线培育运营补贴有力促进了航线的稳定运营，进而激活区域旅游产业。以旅游城市为例，补贴后航线客座率显著提升，带动游客数量实现年均增长，直接刺激餐饮、住宿、零售等消费增长。此外，航线为精密制造、生鲜电商等高附加值产业构建了高效物流通道，大幅提升供应链效率，吸引更多企业区域布局，显著强化了吐鲁番市旅游集散中心功能。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

（1）提升疆内航线覆盖面。通过抢抓国产民机在疆运营等机遇，充分利用自治区国内客运航线补贴规定，结合新疆机场集团减免起降费、停场费，减半收取货物处理费和特种车辆使用费等优惠政策，2023年-2024年，吐鲁番市成功引进成都航空在吐鲁番设立过夜基地并投放过夜运力；2024年，成都航空累计在吐鲁番机场开通疆内支线互飞航线，通航疆内支线机场，比国产民机进驻吐鲁番前多15个，成都航空开通航线数量、执飞班次、运送旅客量在所有航司中占比最高。

（2）有力推动吐鲁番航空产业发展。一是推动空铁联运。通过协调各航空公司与携程等OTA平台对接，编制和推广吐鲁番“空铁联运”“中转联程”等产品；开通机场-高铁站免费摆渡车，保障中转旅客快速换乘。同步加快综合交通换乘中心室内装饰装修工程，充分发挥吐鲁番综合交通及“空铁联运”优势。二是加大航线宣传培育。在全市景区、酒店、高铁站、大型企业、乡（镇）、村（社区）等场所投放航班信息展架及宣传海报，使更多旅客能够及时了解和掌握吐鲁番最新航班信息，并通过各类活动以及赴疆内外通航城市，积极面向航空公司、旅行社大力宣传推介吐鲁番航线、旅游资源、空铁联运等，进一步拓展航空客源市场。三是深度开发“航空+”。为最大限度满足旅客出行需求，协调增开乌鲁木齐至吐鲁番“公交化”动车，打造乌吐两地一小时“交通圈”；为带动吐鲁番旅游市场经济和“过夜游”旅游产品体系培育发展作出了重大的贡献。

- （二）存在问题与不足

- 1.绩效目标测算依据有待完善

- 一是在绩效目标设定环节，部分指标量化标准不明确，导致客观衡量与精准测算存在困难。以2024年航线、摆渡车补贴项目为例，“转运乘客便捷率”被列为绩效目标，但《高铁站-机场摆渡车车次统计表》中未明确该指标的具体测算方法、调查方式及所需样本量，直接造成绩效评估时只能依靠主观感受打分，难以全面真实反映服务水平的实际提升情况。

- 二是“广告宣传使用率”指标设置需进一步斟酌。“广告宣传”并非实现核心目标的关键途径，对于保障类航线项目，当地居民的航线需求具有刚性，无需依赖广告吸引客源，广告宣传实际作用相对有限。若强制要求“广告宣传使用率”，可能导致航司资金浪费在无效宣传上，挤占用于保障航线培育与运营的成本；且若“使用率”指标脱离实际效果（如宣传后客流量是否增长），容易使指标考核流于形式。

- 2.资料附件数据存在一定误差

- 一是在资料附件的数据治理环节，存在数据一致性偏差现象。从统计规范维度分析，《2024年吐鲁番航线培育分析报告》与对应统计表中，数据离散度超出常规统计容错范围。深层原因在于跨主体统计口径缺乏统一标准，部门与航空公司对同一指标的统计维度（如统计时段起讫点、数据采集节点）存在差异化界定，导致同源数据出现系统性偏差，这在一定程度上削弱了数据用于绩效评估的基准效度，也对后续管理决策的精准性形成潜在影响。

- 3.单人负责制限制实施效能，制约项目效果发挥

- 一是项目涉及补贴申请审核、运营数据监测、资金拨付监管、受益群体调研等多个环节，单人需同时处理政策对接、企业沟通、材料整理等工作，可能会出现精力分配不足的情况。比如，在航线补贴申报期，既要核对航空公司提交的运营数据，又要处理摆渡车企业的补贴申请，可能会使材料审核周期有所延长，对资金及时拨付产生一定影响；若遇到突发情况（如航线临时停飞、摆渡车故障），单人响应速度可能受限，可能会导致问题处置略有延迟，进而可能给企业带来不便或使政策执行出现细微偏差。二是项目实施需要长期跟进（如季度运营评估、年度效益复盘），单人承担全部工作可能会因精力有限而难以持续保持高度专注，对项目细节的关注程度可能会受到影响。例如，难以定期实地核查摆渡车实际运营频次与申报数据是否一致，或无法深入分析航线补贴与旅游收入增长的关联性，这可能会使项目优化缺乏充分的数据支撑，对长期效益评估的全面性造成一定影响。

- （三）建议和改进措施

- 1.建立科学的绩效目标编制流程，强化绩效目标的审核与调整

- （1）成立跨部门编制小组，成员包括业务部门、财务部门及数据分析专家。业务部门提供项目实际业务需求，财务部门把控资金预算与成本效益，数据分析专家则依据历史数据与行业趋势进行量化测算，确保目标具备数据支撑。制定绩效目标编制指南，明确编制步骤，涵盖前期调研、数据收集、指标设定、专家论证等环节。编制绩效目标时，必须参考近三年项目实施数据，结合行业平均水平，运用比率分析、趋势预测等方法进行科学测算。对于“转运乘客便捷率”和“广告宣传使用率”可参考替换设置为“航段客座率”：反映航线资源利用效率，补贴应向客座率稳定达标的航线倾斜，减少资源浪费；和“关键宣传渠道投放完成率”：在计划投放的关键渠道（如机场LED屏、航旅APP、本地生活平台）中，实际完成投放的渠道数量占比（需明确渠道优先级，如头部渠道必投）。

- （2）强化部门间协调沟通，组织单位领导、外部专家及监管部门对编制完成的绩效目标开展严格审核，重点审查目标的可衡量性、合理性与可行性，不符合要求的目标退回重新编制。建立绩效目标动态调整机制，每半年评估目标实施情况。若因政策变化、市场环境波动等因素导致目标不合理，及时按规定程序调整并报相关部门备案

- 2.统一数据标准与规范，完善绩效自评工作机制

- （1）制定详尽的数据填报手册，明确资料附件中各类数据的统计口径、计算方法、计量单位及数据来源，确保各部门数据填报一致。例如，规定吞吐量数据须以实际完成的旅客或货物数量为准，统计周期精确至日，统一数据汇总方式。搭建数据共享平台，实现各部门数据实时更新与共享，避免因数据传递滞后或多次转录导致错误，从源头保障数据一致性。

- （2）制定全面的绩效自评工作方案，明确自评工作范围、内容、方法及时限，要求项目负责人全面评估所有季度补贴经费使用情况。加强对绩效自评人员的培训，定期组织业务培训与案例分析，提升其业务水平与责任意识，保障自评工作客观、准确、全面。同时，建立绩效自评质量考核制度，将自评报告质量纳入部门及个人绩效考核，对自评工作敷衍、报告存在严重问题的部门和个人进行问责。

- 3.优化人员配置，构建分工协作机制

- （1）采用“1+N”人员配置模式：设置1名项目负责人统筹全流程协调与决策，配置2-3名专项专员，分别聚焦航线补贴（负责航空公司对接、补贴成本核算，重点审核航班客座率、起降频次等核心指标）、摆渡车补贴（承担运营动态监测、客流数据分析，强化车辆合规性核查与服务质量抽检）、综合管理（主导资金拨付审核、档案规范化归档及流程衔接）三大模块。通过明确各岗位权责清单，实现职责边界清晰化，杜绝交叉重叠或管理盲区，构建“专业人管专业事”的精细化分工体系。

- （2）若受编制限制无法新增人员，可联动交通、财政、文旅等职能部门建立跨部门协作机制：由财政部门协同开展补贴资金拨付的合规性审核，交通部门共享摆渡车运营实时监管数据（如GPS轨迹、班次准点率），文旅部门提供航线带动的旅游消费统计数据（如客源地消费增量），通过整合外部资源填补内部人力缺口，提升数据核验与流程推进效率。

- （3）强化人员能力建设与梯队保障：组织项目人员参与航空运输管理、公共交通运营等领域的专业培训，系统提升业务综合能力；同步建立“一岗多能”后备人才储备机制，通过轮岗实训确保关键岗位有替补、核心业务能衔接，防止因个别人员休假、离职等情况造成项目断档，保障工作连续性与稳定性。