# 吐鲁番市2021年度重点项目

预算绩效评价报告

项目名称：吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费

项目单位：吐鲁番市卫生健康委员会

主管部门：吐鲁番市卫生健康委员会

委托单位：吐鲁番市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

# 摘  要

# 一、项目概述

## （一）项目概况

为加强公共卫生设施建设，补齐短板，全面提升全市突发公共卫生事件处置和应急医疗救援能力，按照2021年新增中央投资项目工作要求，进一步做好疫情防控工作项目。全面提升突发公共卫生事件处置和应急医疗救援能力，将人员核酸检测数据上传至自治区核酸检测数据库中；所有人员核酸检测结果均可通过自治区政务服务平台“健康码”系统和“疆域便民”小程序在手机终端查询个人检测结果与有效期限，达到信息互通互认。为进一步做好疫情防控工作项目，吐鲁番市安排拨付专项资金239.5万元，用于核酸检测大数据平台建设。

## （二）项目实施情况

吐鲁番市卫生健康委员会于2021年3月承接核酸检测大数据平台工作，2021年5月经市财经领导小组会议同意追加核酸检测信息平台资金，该项目需购置硬件平台1台，软件开发平台5台，平台运行保障3个，吐鲁番市卫生健康委员会对新疆电信公司吐鲁番分公司、新疆移动公司吐鲁番分公司、新疆联通公司吐鲁番分公司，三家国企进行规范对比询价，最终与中国电信股份有限公司吐鲁番分公司签订了项目采购合同，期限为30天。中国电信股份有限公司吐鲁番分公司负责产品的采购、安装、调测及售后服务；在规定交货时间内向吐鲁番市卫生健康委员会提供质量符合国家法律规定的标准、符合疫情防控要求的，货物性能、技术要求、质量标准的合格产品。

## （三）项目目标

1.总目标

利用大数据做到精准疫情防控，实现疫情防控数字化、精准化、智慧化，为吐鲁番疫情防控提供智能快捷、全面及时的数据支撑。

2.年度绩效目标

根据《吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目绩效目标申报表》，本专项资金2021年度绩效目标如下：

表1-1  吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目绩效目标申报表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 应用服务器 | 8台 |
|  | 防火墙 | 2套 |
|  | 交换机 | 2台 |
|  | 软件平台 | 23套 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≧100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥50万 |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |

# 二、项目绩效评价情况

## （一）评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对核酸检测大数据平台建设经费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为90.8分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、3-2。评分过程详见附件1。

- 预算执行情况

2021年吐鲁番市安排核酸检测大数据平台建设项目预算239.5万元，为本级财政拨款资金。截止2021年12月31日，实际支出239.5万元，执行率100%。

- 问题和建议

## （一）存在的问题

## 1.绩效目标总体设置不完善，设置单一，缺乏合理性、全面性

该项目年度绩效目标总体存在以下不合理之处：三级指标设置单一；建议增设时效指标描述该项目具体完成时间；部分指标目标值不够合理，建议增设可持续影响指标描述该项目大数据平台使用年限，指标值写xx年、≥xx年或长期，建议增设经济效益指标描述该项目大数据平台故障率，指标值写≤*%。

2.核酸检测大数据平台后期维护管理制度不健全

在大数据平台使用过程中，会出现设备故障以及网络故障等问题，因此维护管理也是重要的保障工作。预算单位未提供维护管理制度相关资料，建议预算单位完善维护管理制度。

# （二）管理建议

## 1.提升预算绩效目标管理水平

针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐鲁番市卫生健康委员会加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。其次，在设置指标目标值时，应遵循目标值设置的相关原则，产出指标应按照项目实际情况，设置明确的时间截止期限，最后，建议吐鲁番市财政局加大对该校绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对绩效理念的认知，提升单位目标编制水平。

## 2.健全核酸检测大数据平台后期维护管理制度

## 大数据平台建设已完成并已投入使用，但后期还需要对大数据平台进行维护，如发生故障时应如何维护，包括大数据平台的常见故障，维护方法及大数据平台的管理建议，因此应当健全后期维护管理制度，确保后期维护工作得以有效执行。

目录

摘要	1

一、项目概况	6

（一）项目背景	6

（二）项目内容及规模	7

（三）资金来源及使用情况	8

（四）项目组织与管理情况	8

（五）项目绩效目标	9

二、评价工作概述	10

（一）评价目的与原则	10

（二）评价方法	10

（三）绩效评价指标体系	11

（四）评价组织实施	12

三、评价结论	14

四、绩效评价分析	16

（一）绩效目标分析	16

（二）项目管理分析	17

（三）项目绩效分析	18

五、存在的问题	. ................................18

六、管理建议	. ...... ............................18

七、其他需要说明的问题	19

附件1 综合评分表	20

附件2 问卷调查报告	......................... ...28

附件3 受益群众满意度问卷	32

附件4 相关负责人访谈.............................36

附件5 基础表	37

2021年吐鲁番市卫生健康委员会核酸检测大数据平台建设项目绩效评价报告

为切实加强吐鲁番市公共卫生设施建设，补齐短板，全面提升全市突发公共卫生事件处置和应急医疗救援能力，进一步做好疫情防控工作。深入贯彻党的十九大报告中明确提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”部署要求，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据。吐鲁番市财政局委托新疆财讯睿智信息咨询有限公司（以下简称：财讯睿智）对2021年吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

## 为进一步完善和健全常态化疫情防控机制，提升新冠肺炎防控早期监测预警能力，通过信息化支撑提升核酸检测服务效率，实现科学实施、精准管控，完善健康通行码政策标准，推动人员安全有序流动，自治区启动核酸检测结果大数据平台建设工作，实现与各地（州、市）核酸检测数据交换快速采集。为切实加强吐鲁番市公共卫生设施建设，补齐短板，全面提升全市突发公共卫生事件处置和应急医疗救援能力，进一步做好疫情防控工作，2021年吐鲁番市安排专项资金239.5万元，用于核酸检测大数据平台建设。

（二）项目内容及规模

1.项目内容

核酸检测大数据平台采集全区核酸检测数据，通过与自治区政务服务平台“健康通行码”系统互联互通 ，实现手机终端全疆检测结果查询与有效期限预警提醒。同时提供可视化业务管理与分析功能，明确重点人群属性分类，为常态化精准防控机制提供决策依据，有效落实应检尽检，不漏一人。将人员核酸检测数据上传至自治区核酸检测数据库中；所有人员核酸检测结果均可通过自治区政务服务平台“健康码”系统和“疆域便民”小程序在手机终端查询个人检测结果与有效期限，达到信息互通互认。

2.项目规模及范围

吐鲁番市卫生健康委员会于2021年3月承接核酸检测大数据平台工作，2021年5月经市财经领导小组会议同意追加核酸检测信息平台资金，该项目需购置硬件平台1台，软件开发平台5台，平台运行保障3个，吐鲁番市卫生健康委员会对新疆电信公司吐鲁番分公司、新疆移动公司吐鲁番分公司、新疆联通公司吐鲁番分公司，三家国企进行规范对比询价，最终与中国电信股份有限公司吐鲁番分公司签订了项目采购合同，期限为30天。中国电信股份有限公司吐鲁番分公司负责产品的采购、安装、调测及售后服务；在规定交货时间内向吐鲁番市卫生健康委员会提供质量符合国家法律规定的标准、符合疫情防控要求的，货物性能、技术要求、质量标准的合格产品。

3.评价时段

本次项目资金的评价时段为2021年1月1日-2021年12月31日。

## （三）资金来源及使用情况

1.资金来源

项目预算资金来源于吐鲁番市本级财政拨款，用于支付项目实施进程中的各项费用。

2.资金使用情况

2021年度安排核酸检测大数据平台建设项目资金239.5万元，截止2021年12月31日，实际支出239.5万元，执行率100.00%。该专项资金专款专用，不存在截留、挤占。挪用等现象。

## （四）项目组织与管理情况

1.项目管理情况

本项目资金拨付部门为吐鲁番市财政局，项目主管部门为吐鲁番市卫生健康委员会。吐鲁番市卫生健康委员会首先进行了三方询价，最终与中国电信股份有限公司吐鲁番分公司签订了项目采购合同，期限为30天。在项目实施过程中，吐鲁番市卫生健康委员会会同本级财政部门配合组织项目的申报、初审、上报等工作。

吐鲁番市财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善专项资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

吐鲁番市卫生健康委员会：组织编制专项资金绩效目标和年度预算，制订专项资金政策，组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查，负责专项资金决算和总结等工作。

中国电信股份有限公司吐鲁番分公司：中国电信股份有限公司吐鲁番分公司负责产品的采购、安装、调测及售后服务；在规定交货时间内向吐鲁番市卫生健康委员会提供质量符合国家法律规定的标准、符合疫情防控要求的，货物性能、技术要求、质量标准的合格产品。

2.资金管理情况

本项目资金由吐鲁番市卫生健康委员会统一安排部署，经费由吐鲁番市财政进行支付。在资金下拨后，吐鲁番市财政局督促单位依据规定使用项目资金，规范财务管理，确保资金专款专用，实现项目预期目标。

## （五）项目绩效目标

1.总目标

利用大数据做到精准疫情防控，结合吐鲁番疫情防控实际，实现疫情防控数字化、精准化、智慧化，为吐鲁番疫情防控提供智能快捷、全面及时的数据支撑。

2.年度绩效目标

根据《吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目绩效目标申报表》，本专项资金2021年度绩效目标如下：

表1-1  吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目绩效目标申报表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 应用服务器 | 8台 |
|  | 防火墙 | 2套 |
|  | 交换机 | 2台 |
|  | 软件平台 | 23套 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≧100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥98% |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥50万 |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |

# 二、评价工作概述

## （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对吐鲁番市核酸检测大数据平台建设项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金补助的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域企业管理所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

## （二）评价方法

本次评价主要运用文献法、对比分析法、社会调查法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目相关的政策、会议纪要等相关材料，了解吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目资金立项依据的充分性及立项规范性。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

## （三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

## （四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表2-1 评价人员清单

| 序号 | 姓名 | 本项目中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李刚 | 主评人 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 田文艳 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 周艳洁 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等并对评价报告负责 |
| 4 | 秦坤鹏 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 马宵莹 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 6 | 侯丹丹 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |

2. 评价进度

本次项目的评价期间为2022年8月1日至2022年8月25日前，具体安排如下：

（1）方案制定——2022年8月5日前

接受吐鲁番市财政局委托后，对专项资金使用情况进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解专项资金使用内容、拨付流程、管理机制、项目完成的产出和效果等情况，根据专项资金预算绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

（2）评价实施阶段——2022年8月15日前

数据采集（2022年8月10日前）。将基础表提交给预算主管部门、具体实施部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2022年 8月15日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部门填报的数据进行复核，对吐鲁番市卫生健康委员会进行了深入访谈及现场材料核查，并对核酸检测大数据平台使用人员进行了问卷调查，进一步了解了项目开展效果及过程中存在的问题。随后，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2022年8月25日前）

撰写评价报告（2022年8月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成项目评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

提交报告（2022年8月25日前）。撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

# 三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为90.8分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、3-2。评分过程详见附件1。

表3-1  项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 12.8 | 80% |
| 项目管理 | 24 | 24 | 100.00% |
| 项目产出 | 42 | 36 | 85.71% |
| 项目效益 | 18 | 18 | 100% |
| 合计 | 100 | 90.8 | 90.8% |

各项指标得分情况见下表3-2：

表3-2  项目指标得分表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（16） | 项目立项（8） | 立项依据充分性 | 4 | 充分 | 充分 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 项目立项规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 4.00 | 100.00% |
|  | 项目目标（8） | 项目目标合理性 | 8 | 合理 | 比较合理 | 4.8 | 60% |
| 项目管理（24） | 投入管理（8） | 预算编制合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 100% | 100% | 4.00 | 100.00% |
|  | 财务管理（8） | 财务管理制度健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 4.00 | 100.00% |
|  | 项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 管理制度执行有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 4.00 | 100.00% |
| 项目产出（42） | 项目产出（42） | 购置应用服务器 | 6 | 8台 | 8台 | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 购置防火墙 | 6 | 2套 | 2套 | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 购置设备交换机 | 6 | 2台 | 2台 | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 购置软件平台 | 6 | 23套 | 23套 | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 竣工验收合格率 | 6 | 100% | 100% | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 项目按计划完工率 | 6 | ≥98% | 100% | 6.00 | 100.00% |
|  |  | 核酸检测大数据平台故障率 | 6 | ≤3% | 0% | 0.00 | 0.00% |
| 项目效益（18） | 项目效益（18） | 受益群体满意度 | 9 | ≥90% | 95.19% | 9 | 100.00% |
|  |  | 项目受益人数 | 9 | ≥50万 | 50万 | 9 | 100.00% |
| 总分 |  |  | 100 | - | - | 90.8 | 90.8% |

# 四、绩效评价分析

## （一）绩效目标分析

绩效目标总体设置不完善，缺乏合理性、全面性。三级指标设置单一；建议增设时效指标描述该项目具体完成时间；部分指标目标值不够合理，建议增设可持续影响指标描述该项目大数据平台使用年限，指标值写xx年、≥xx年或长期，建议增设经济效益指标描述该项目大数据平台故障率，指标值写≤*%。；数量指标描述不明确，是购买设备还是租赁，建议修改为购买服务器或租赁。

表4-1  吐鲁番市核酸检测大数据平台建设经费项目绩效目标申报表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 应用服务器 | 8台 | 建议修改数量指标，设备是购买还租赁，描述不明确 |
|  | 防火墙 | 2套 |  |
|  | 交换机 | 2台 |  |
|  | 软件平台 | 23套 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≧100% | 指标值设置不合理，如何＞100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥50万 |  |
| 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |  |

## （二）项目管理分析

项目管理办法健全，专项支出与预算总体较为匹配。本项目预算编制主要根据自治区卫健委指示，按照《关于开展自治区核酸检测结果大数据平台数据交换的通知》、以及本年度项目申报情况进行测算，预算编制依据充分。根据核酸检测大数据平台建设项目申报书，该项目预算编制总体较为合理，实际支出与预算金额总体较为匹配。

项目管理办法规范，制度执行基本到位。

在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

## （三）项目绩效分析

较好完成了核酸检测大数据平台建设项目年度规划目标，实现了日常管理工作及设备运维监控工作。2021年度，核酸检测大数据平台建设项目已完成，核酸检测大数据平台已验收合格并投入使用，在日常应对疫情防治救治工作及重大突发事件应对工作中发挥了重大效果，同时使用人员反馈良好。

# 五、存在的问题

## 1.绩效目标总体设置不完善，设置单一，缺乏合理性、全面性

该项目年度绩效目标总体存在以下不合理之处：三级指标设置单一；建议增设时效指标描述该项目具体完成时间；部分指标目标值不够合理，建议增设可持续影响指标描述该项目大数据平台使用年限，指标值写xx年、≥xx年或长期，建议增设经济效益指标描述该项目大数据平台故障率，指标值写≤*%。

2.核酸检测大数据平台后期维护管理制度不健全

在大数据平台使用过程中，会出现设备故障以及网络故障等问题，因此维护管理也是重要的保障工作。预算单位未提供维护管理制度相关资料，建议预算单位完善维护管理制度。

# 六、管理建议

## 1.提升预算绩效目标管理水平

针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐鲁番市卫生健康委员会加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配度高的指标，更好地凸显项目绩效。其次，在设置指标目标值时，应遵循目标值设置的相关原则，产出指标应按照项目实际情况，设置明确的时间截止期限，最后，建议吐鲁番市财政局加大对该校绩效管理知识的培训力度，提升预算单位对绩效理念的认知，提升单位目标编制水平。

## 2.健全核酸检测大数据平台后期维护管理制度

## 大数据平台建设已完成并已投入使用，但后期还需要对大数据平台进行维护，如发生故障时应如何维护，包括大数据平台的常见故障，维护方法及大数据平台的管理建议，因此应当健全后期维护管理制度，确保后期维护工作得以有效执行。

# 七、其他需要说明的问题

由于疫情原因，为配合防疫调查问卷采用线上的方式进行。针对上述情况，评价组在对收集的数据进行分析的基础上，结合对相关单位的访谈对本项目的实施效果进行客观评价。

## 附件1 综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 |  | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（16） | 项目立项（16） | 立项依据充分性 | 4 | 考察项目立项的依据档是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 |  | 充分 | 通用标准 | 考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | 本项目依据自治区卫健委通知要求设立；与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；综上，项目立项依据充分，故该指标得4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |  | 规范 | 通用标准 | 考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批档和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。 | 本项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对国家、新疆维吾尔自治区相关政策进行研究、集体决策等，项目立项符合规定程序，审批档和材料完整。综上，该项得满分4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  | 项目目标（8） | 项目目标合理性 | 8 | 考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。 |  | 合理 | 通用标准 | ①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。 | ①根据《核酸检测大数据平台建设项目》等相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得20%权重分；②年度绩效目标总体完整、可实现、无时间限制，但存在以下不合理之处：部分指标目标值不够合理，三级指标设置单一，建议增设时效指标描述该项目具体完成时间；建议增设可持续影响指标描述该项目大数据平台使用年限，指标值写xx年、≥xx年或长期，建议增设质量指标描述该项目大数据平台故障率，指标值写≤*%；数量指标描述不明确，是购买设备还是租赁，建议修改为购买服务器或租赁。 本项目的绩效目标不完整，不明确，无时间限制，综上，该指标扣除8*80%*3/6=3.2分，该指标得4.8分。 | 4.8 | 60% |
| 项目管理（24） | 投入管理（8） | 预算编制合理性 | 5 | 考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。 |  | 合理 | 通用标准 | 考察①预算编制依据充分、合理，先得30%的权重分；②预算编制细化，再得30%的权重分；③再根据2019年各子项的预算执行情况，对预算编制的合理性分五级判断，分别得剩余权重分的100%、80%、60%、40%和20%。 | ①项目依据本项目依据自治区卫健委通知指示设立，预算编制依据充分，合理，先得30%权重分；②预算编制细化，得30%权重分；③预算编制总体比较合理，各子项实际支出与预算金额总体匹配。综上，该项得5分。 | 5.00 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 4 | 反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。 |  | 100% | 通用标准 | 预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。 | 本项目预算资金240万元，实际支付资金240万，预算执行率100%，即100%权重。该项得4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  | 财务管理（8） | 财务管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 |  | 健全 | 通用标准 | 考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整（包括资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容）；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应权重分。 | ①本项目符合吐鲁番市卫健委相关财务管理之制度；②相关办法中明确了资金支出范围、标准、资金下拨审核、监督管理等内容；③项目资金管理办法明确且具有可操作性。综上，该项得满分4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |  | 合规 | 通用标准 | 考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得60%的权重分，②③中每满足一项再得20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。 | ①本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②本项目资金此项目经费由吐鲁番市财政局进行支付，用于核酸检测大数据平台建设项目，资金支付的审批手续完整；③项目的重大开支经过评估认证；④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  | 项目实施（8） | 管理制度健全性 | 4 |  | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | 考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占30%、30%、40%的权重分。①中各环节占1/3的权重分，②中业务管理制度的合法、合规、完整各占1/3权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分 | 该项目由吐鲁番市卫健委申报、审核，监督并管理，符合规定。②按照《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》及单位财务制度等相关规定③为做好人员核酸检测工作，实现疫情防控数字化、精准化、智慧化的目标；将人员核酸检测数据上传至自治区核酸检测数据库中；所有人员核酸检测结果均可通过自治区政务服务平台“健康码”系统和“疆域便民”小程序在手机终端查询个人检测结果与有效期限，达到信息互通互认。综上，该项得满分4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | 管理制度执行有效性 | 4 |  | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 通用标准 | 考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述3个环节分别占20%权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的1/3，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。 | 该项目由吐鲁番市卫健委申报、审核，监督并管理，符合规定。大数据平台的建设及验收情况明细，设备维护，人员使用情况均符合管理要求，综上，该项得满分4分。 | 4 | 100.00% |
| 项目绩效（42） | 项目产出（42） | 购置应用服务器 | 6 |  | 考察2021年该项目购置购置应用服务器购买验收情况 | 100% | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 服务器已购置完成并投入使用，预算单位提供了入库清单及验收报告，故该项得分为6分。 | 6 | 100.00% |
|  |  | 购置购置防火墙 | 6 |  | 考察2021年该项目购置购置防火墙验收情况 | 100% | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 防火墙已购置完成并投入使用，预算单位提供了入库清单及验收报告，故该项得分为6分。 | 6 | 100.0% |
|  |  | 购置设备交换机 | 6 |  | 考察2021年该项目购置设备交换机情况 | 100% | 计划标准 | 计划完成率达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 购置设备交换机已完成并投入使用，预算单位提供了入库清单及验收报告，故该项得分为6分。 | 6 | 100.00% |
|  |  | 购置软件平台 | 6 |  | 考察2021年该项目购置软件平台情况 | 100% | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 购置软件平台已完成并投入使用，预算单位提供了验收报告，故该项得分为6分。 | 6 | 100.00% |
|  |  | 竣工验收合格率 | 6 |  | 考察2021年该项目大数据平台建设验收情况 | 100% | 计划指标 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止 | 核酸检测大数据平台已完成并投入使用，预算单位提供了入库清单及验收报告，故该项得分为6分。 | 6 | 100.00% |
|  |  | 项目按计划完工率 | 6 |  | 考察2021年该项目大数据平台建设完成期限。 | 100% | 计划指标 | 计划完成率达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止 | 核酸检测大数据平台建设在合同固定期限内已完成，预算单位并提供了验收报告，故该项得分为6分。 | 6 | 100.00% |
|  |  | 核酸检测大数据平台故障率 | 6 |  | 考察2021年该项目大数据平台使用中发生故障频率。 | ≤3% | 计划指标 | 故障率小于3%则得满分，高于则每高出1%扣相应权重的5%，扣完为止。 | 预算单位未提供该指标的相关材料，无法证明此项指标的完成情况。故该项得0分。 | 0 | 0.00% |
| 项目效果（18） | 项目效益（18） | 受益群体满意度 | 9 |  | 考察该项目的受益对象对项目实施的满意度。 | ≥90% | 历史与经验标准 | 受益对象满意度达到目标值得满分，每下降1%，扣5%权重分，扣完为止。 | 本次满意度调查对象为吐鲁番市参加核酸检测居民，受益对象的整体满意程度为95.19%，达到目标值≥90%，故该项得满分9分。 | 9 | 100.00% |
|  |  | 项目受益人数情况 | 9 |  | 考察辖区总体参加核酸检测人员人数的情况 | ≥50万 | 计划指标 | 受益人数达到目标值得满分，每下降1%，扣5%权重分，扣完为止。 | 本次受益对象为吐鲁番市参加核酸检测居民，受益人数达到50万，达到目标值50万，故该项得分为9分。 | 9 | 100% |
| 总分 |  |  | 100 |  | - | - | - | - | - | 90.8 | 90.8% |

附件2   问卷调查报告

# 一、调研对象与调研内容

## （一）调研对象

本次调研对象为该数据平台的使用者。

## （二）调研内容

1.单选题：

您的性别为：

2.单选题：

您的年龄为：

您的民族：

您进行核酸检测的方式为：

您对核酸检测的流程是否熟悉？

您对扫码登记信息过程是都熟悉？

您是否认为扫码登记信息比手动登记登记信息方便？

您使用大数据平台（包括新疆政务、智慧健康吐鲁番、疆域便民等）的频率？

大数据平台的建设是否满足您的需求？

对大数据平台检测数据的满意度

3.满意度问题：

# 二、调研方法与抽样方式

## （一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

## （二）抽样方式

本次问卷调查采用随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

四、调查问卷的信度与效度分析

1.信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

其中表示问卷中问题的数目，为第个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，本次吐鲁番市核酸检测大数据平台建设满意度问卷的信度为0

2.效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于–1与+1之间。即。其中，表示两变量正相关；表示两变量负相关；表示两变量间不存在线性相关关系；表示两变量为完全线性相关；表示两变量存在一定程度的线性相关，其中为微弱相关，为低度相关，为显著相关，为高度相关。

调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高，因此能够很好地反映的满意程度。

# 五、调查问卷的分析

## 1.单选题

1)您的性别为：

在103份有效问卷中，被调查对象中选男的比例为43.69%，选女的比例为56.31%。

## 2.单选题

1)您的年龄为：

在103份有效问卷中，被调查对象中选12-18的比例为0%，选19-28的比例为21.15%，选29-50的比例为57.69%，选50岁以上的比例为21.15%。

2)您的民族：

在103份有效问卷中，被调查对象中选汉族的比例为51.92%，选少数民族的比例为48.08%。

3)您进行核酸检测的方式为：

在103份有效问卷中，被调查对象中选口咽拭子的比例为94.5%，选鼻咽拭子的比例为5.5%。

4)您对核酸检测的流程是否熟悉？

在103份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为100%，选否的比例为0%。

5)您对扫码登记信息过程是都熟悉？

在103份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为98.06%，选否的比例为1.94%。

6)您是否认为扫码登记信息比手动登记登记信息方便？

在103份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为99.03%，选否的比例为0.97%。

7)您使用大数据平台（包括新疆政务、智慧健康吐鲁番、疆域便民等）的频率？

在103份有效问卷中，被调查对象中选每天使用的比例为92.38%，选每周3-5天的比例为7.62%，选偶尔使用的比例为0%，选未使用过的比例为0%。

8)大数据平台的建设是否满足您的需求？

在103份有效问卷中，被调查对象中选满足的比例为93.2%，选基本满足的比例为6.8%，选不能满足的比例为0%。

9)对大数据平台检测数据的满意度

在103份有效问卷中，被调查对象中选非常满意的比例为95.19%，选一般的比例为4.81%，选不满意的比例为0%，选很不满意的比例为0%。

## 3.满意度题

# 六、意见及建议

附件3    受益群众满意度问卷

2021年吐鲁番市核酸检测大数据平台建设满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！受吐鲁番市财政局的委托，我公司对 吐鲁番市核酸检测大数据平台建设的受益群众展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要5分钟，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

1: 您的性别为：

A:男

B:女

2: 您的年龄为：

A:12-18

B:19-28

C:29-50

D:50岁以上

3: 您的民族：

A:汉族

B:少数民族

4: 您进行核酸检测的方式为：

A:口咽拭子

B:鼻咽拭子

5: 您对核酸检测的流程是否熟悉？

A:是

B:否

6: 您对扫码登记信息过程是都熟悉？

A:是

B:否

7: 您是否认为扫码登记信息比手动登记登记信息方便？

A:是

B:否

8: 您使用大数据平台（包括新疆政务、智慧健康吐鲁番、疆域便民等）的频率？

A:每天使用

B:每周3-5天

C:偶尔使用

D:未使用过

9: 大数据平台的建设是否满足您的需求？

A:满足

B:基本满足

C:不能满足

10: 对大数据平台检测数据的满意度

A:非常满意

B:一般

C:不满意

D:很不满意

附件4  相关负责人访谈

附件5 基础表

基础表   2021年预算资金安排及支出情况表

| 项目 | 2021年 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 预算申请（万元） | 239.5万元 | 239.5万元 |
| 预算批复（万元） | 239.5万元 | 239.5万元 |
| 实际到位（万元） | 239.5万元 | 239.5万元 |
| 实际执行（万元） | 239.5万元 | 239.5万元 |
| 预算执行率（%） | 100% | 100% |