吐鲁番市2021年度重点项目

预算绩效评价报告

项目名称：2021年航线培育运营补贴项目

项目单位：吐鲁番市人民政府外事办公室

主管部门：吐鲁番市人民政府外事办公室

委托单位：吐鲁番市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

# 摘要

一、项目概述

（一）项目概况

民航业是自治区经济社会发展的重要战略产业，也是自治区经济高质量发展的重要引擎。作为航空运输的重要组成部分，支线航空在自治区维护社会稳定、扩大对外开放、调整产业结构、推动经济高质量发展等方面发挥了积极作用。为进一步促进自治区支线航空市场发展，充分发挥支线航空在促进新疆旅游业发展、推进经济高质量发展、更好地满足国家战略和人民美好生活对航空运输的需要，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定印发了《自治区进一步促进支线航空市场发展的指导意见》（新政办发〔2018〕165 号）、《关于印发自治区支线航线补贴暂行规定的通知》（新政办发〔2018〕63 号）、《关于统筹规范各地（州、市）航线补贴的通知》（新政办发〔2019〕80 号）。

为促进吐鲁番市民航业健康发展，更好地满足广大人民群众出行和加快地方经济高质量发展需要，2021年吐鲁番市安排航线培育运营补贴项目资金168万元。

（二）项目实施情况

2021年度吐鲁番市航线培育运营补贴项目资金168万元，主要用于：1、东方航空上海（浦东）-郑州-吐鲁番航线（2019年10月-2020年1月）未结算尾款8万元；2、四川航空成都-西宁-吐鲁番航线（2019年9月-2020年3月）未结算尾款160万元；

（三）绩效目标

1.总目标

促进吐鲁番市民航业健康发展，更好地满足广大人民群众出行和加快地方经济高质量。

2.年度绩效目标

根据《2021年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金2021年度绩效目标如下：

表1-2  自治区2021年航线培育运营补贴项目年度绩效目标表

| 分解目标内容 | 绩效指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 优化调整航线数 | 2条 |
|  | 旅客吞吐量 | 70000人次 |
| 质量指标 | 旅客上座率 | 66% |
| 时效指标 | 项目完成时间2021年8月 | 2021年8月 |
|  | 资金到位及时率 | 100% |
| 成本指标 | 资金总投入 | 168万元 |
| 经济效益指标 | 增强吐鲁番旅游集散作用 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 吐鲁番航线本地群众知晓率 | 有效提升 |
| 可持续影响 | 与各航空公司合作协议续签率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 航空公司合作满意度 | 100% |
|  | 合同执行满意度 | 100% |

二、绩效评价情况

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对2021年吐鲁番市航线培育运营补贴项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为90.82分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

（二）预算执行情况

2021年吐鲁番市安排航线培育运营补贴项目资金168万元，当年实际支出168万元，执行率100%。

表1-1 专项资金使用情况表          单位：万元

| 序号 | 航线 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方航空上海（浦东）-郑州-吐鲁番航线 | 8 | 8 | 100% |  |
| 2 | 四川航空成都-西宁-吐鲁番航线 | 160 | 160 | 100% |  |
| 合计 |  | 168 | 168 | 100% |  |

（三）项目绩效情况

有效增强了吐鲁番旅游集散作用。优化调整航线2条，全年旅客吞吐量39635人次，旅客上座率达到66%，通过航线培育运营补贴，增强了吐鲁番市旅游集散作用，有效带动了当地经济与旅游业发展。

三、问题和建议

（一）存在的问题与不足

1.绩效目标编制不够科学、合理

根据吐鲁番市人民政府外事办公室提供的2021年度绩效目标申报表，存在项目绩效指标设置不合理的情况。

2.预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形

根据2021年航线培育运营补贴资金自评表填报数据及评价组核查数据发现，自评工作存在不全面、不客观的情形。

（二）建议和改进措施

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标编审水平

针对绩效目标设置不合理的问题，建议加强对预算绩效目标设置的学习及研究，提升绩效目标编审水平。

2.及时获取项目相关数据，保证自评数据的准确性

建议吐鲁番市人民政府外事办公室对航线培育运营工作采取定期与不定期的调研、分析，了解机场和航空公司在服务过程中存在的相关情况、建议及满意度情况，从而更好地完成航线培育运营工作。同时，为预算绩效管理工作提供有效依据。

目录

摘要	1

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容及规模	2

（三）资金来源及使用情况	2

（四）项目组织与管理情况	2

（五）项目绩效目标	3

二、 评价工作概述	4

（一）评价目的与原则	4

（二）评价方法	5

（三）绩效评价指标体系	5

（四）评价组织实施	6

三、评价结论	8

四、绩效评价分析	9

（一）绩效目标分析	9

（二） 项目管理分析	10

（三） 项目绩效分析	11

五、存在的问题	11

六、管理建议	11

七、其他需要说明的问题	12

附件1 综合评分表	13

附件2 佐证材料	18

2021年吐鲁番市航线培育补贴项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，强化预算单位预算绩效管理责任，受吐鲁番市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担2021年吐鲁番市航线培育补贴项目绩效评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本政策特点，经过前期调研、数据收集与梳理等环节撰写形成本绩效评价报告。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

民航业是自治区经济社会发展的重要战略产业，也是自治区经济高质量发展的重要引擎。作为航空运输的重要组成部分，支线航空在自治区维护社会稳定、扩大对外开放、调整产业结构、推动经济高质量发展等方面发挥了积极作用。为进一步促进自治区支线航空市场发展，充分发挥支线航空在促进新疆旅游业发 展、推进经济高质量发展、更好地满足国家战略和人民美好生活 对航空运输的需要，新疆维吾尔自治区人民政府办公厅制定印发了《自治区进一步促进支线航空市场发展的指导意见》（新政办 发〔2018〕165 号）、《关于印发自治区支线航线补贴暂行规定的通知》（新政办发〔2018〕63 号）、《关于统筹规范各地（州、市）航线补贴的通知》（新政办发〔2019〕80 号）。

为促进吐鲁番市民航业健康发展，更好地满足广大人民群众出行和加快地方经济高质量发展需要，2021年吐鲁番市安排航线培育运营补贴项目资金168万元。

## （二）项目内容及规模

1.项目内容及规模

2021年度吐鲁番市航线培育运营补贴项目资金168万元，主要用于：1、东方航空上海（浦东）-郑州-吐鲁番航线（2019年10月-2020年1月）未结算尾款8万元；2、四川航空成都-西宁-吐鲁番航线（2019年9月-2020年3月）未结算尾款160万元；

2．评价时段

2021年吐鲁番市航线培育运营补贴项目资金评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

## （三）资金来源及使用情况

2021年吐鲁番市安排航线培育运营补贴项目资金168万元，当年实际支出168万元，执行率100%。

表1-1 专项资金使用情况表   单位：万元

| 序号 | 航线 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东方航空上海（浦东）-郑州-吐鲁番航线 | 8 | 8 | 100% |  |
| 2 | 四川航空成都-西宁-吐鲁番航线 | 160 | 160 | 100% |  |
| 合计 |  | 168 | 168 | 100% |  |

## （四）项目组织与管理情况

1.项目组织情况

本项目涉及部门为吐鲁番市财政局，吐鲁番市人民政府外事办公室，航空公司。

吐鲁番市财政局：主要负责审核专项资金的年度预算、绩效目标及项目资金拨付管理；根据专项资金预算和项目实施结果分配资金，监管专项资金规范、安全使用等。

吐鲁番市人民政府外事办公室：根据当年经济发展和社会文化交流需求，确定补贴航线；负责项目申报，制定项目管理办法及资金管理办法；负责对航空公司执飞的航线和航班进行监督核查。

航空公司：根据相关协议按期执飞航线。

2.资金管理情况

按照《机关财务管理制度》规定，吐鲁番市人民政府外事办公室对预算编制、支出审批、管理和监督等做出具体要求。预算编制坚持努力增收节支，提高资金使用效率的原则；吐鲁番市人民政府外事办公室财务实行党组会议集体领导，主管财务副主任签字审批。原则上没有预算的支出，不予报帐。除水电费、电话费、聘用人员工资等日常办公费用，一次性支出超过1000元的开支，需经党组会议研究决定。临时性事项开支、专项支出和基本建设支出。须先报方案，经党组研究批准后方可开支。需政府采购的，必须按政府采购的有关规定办理。

## （五）项目绩效目标

1.总目标

促进吐鲁番市民航业健康发展，更好地满足广大人民群众出行和加快地方经济高质量。

2.年度绩效目标

根据《2021年财政支出项目绩效目标申报表》，本专项资金2021年度绩效目标如下：

表1-2  自治区2021年航线培育运营补贴项目年度绩效目标表

| 分解目标内容 | 绩效指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 优化调整航线数 | 2条 |
|  | 旅客吞吐量 | 70000人次 |
| 质量指标 | 旅客上座率 | 66% |
| 时效指标 | 项目完成时间2021年8月 | 2021年8月 |
|  | 资金到位及时率 | 100% |
| 成本指标 | 资金总投入 | 168万元 |
| 经济效益指标 | 增强吐鲁番旅游集散作用 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 吐鲁番航线本地群众知晓率 | 有效提升 |
| 可持续影响 | 与各航空公司合作协议续签率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 航空公司合作满意度 | 100% |
|  | 合同执行满意度 | 100% |

- 评价工作概述

## （一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2021年吐鲁番市航线培育运营补贴项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该资金扶持的项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖区域所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

- 评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地核查法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理“航线培育运营补贴”自治区、市级相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解吐鲁番市航线培育运营补贴项目立项依据的充分性及立项的规范性。

实地核查法：通过查账了解项目资金实际开支情况，包括是否专款专用、是否按标准支出。通过核查实施单位专项资金凭证及账册，核实项目资金拨付时间、金额等，核实各项支出是否按照相关财务管理制度、合同约定等执行，是否存在超范围列支的情况。

## （三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本方案评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经评价组核定后最终确定。

（2）评价标准

本方案指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据《关于印发<自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（新财预〔2018〕188号）、项目支出绩效评级管理办法（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

## （四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，资料获取，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表4-1 评价组组员表

| 序号 | 姓名 | 本政策中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李刚 | 项目主评人 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 田文艳 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 蔡世杰 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 4 | 朱振江 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 郭玲 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 6 | 苏严睿 | 项目助理 | 配合公司人员完成社会调研工作 |
| 7 | 程明寒 | 项目助理 | 配合公司人员完成社会调研工作 |
| 8 | 张琳娜 | 项目助理 | 配合公司人员完成社会调研工作 |

2.评价进度

本次项目的评价期间为2022年8月2日至2022年8月31日，具体安排如下：

（1）资料收集阶段——2022年8月10日前

受吐鲁番市财政局委托后，与被评价单位沟通，收集相关资料，了解专项资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况。

（2）评价实施阶段——2022年8月15日前

数据采集（2022年8月15日前）。对单位提交的项目资料进行复核，提取相关数据。

（3）报告撰写阶段——2022年8月20日前

撰写评价报告（2022年8月20日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2022年8月31日前）

撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局。

# 三、评价结论

运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、访谈获取的数据及项目单位提供的资料，评价组对2021年吐鲁番市航线培育运营补贴项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为90.82分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件1。

表3-1  项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 16 | 15.82 | 98.88% |
| 项目管理 | 24 | 24 | 100% |
| 项目绩效 | 60 | 51 | 85% |
| 合计 | 100 | 90.82 | 90.82% |

表3-2  项目指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（16） | A1项目立项（8） | A101 立项依据充分性 | 4 | 充分 | 充分 | 4 | 100% |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 4 | 规范 | 规范 | 4 | 100% |
|  | A2 项目目标（8） | A201 项目目标合理性 | 8 | 合理 | 基本合理 | 7.82 | 97.75% |
| B 项目管理（24） | B1 投入管理（6） | B101 预算编制合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100% |
|  |  | B102 预算执行率 | 3 | 100% | 100% | 3 | 100% |
|  | B2 财务管理（6） | B201 财务管理制度健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 3 | 100% |
|  |  | B202 资金使用合规性 | 3 | 合规 | 合规 | 3 | 100% |
|  | B3 项目实施（12） | B301 管理制度健全性 | 6 | 健全 | 健全 | 6 | 100% |
|  |  | B302 管理制度执行有效性 | 6 | 有效 | 有效 | 6 | 100% |
| C 项目绩效（60） | C1 项目产出（38） | C101优化调整航线数 | 10 | 2条 | 2条 | 10 | 100% |
|  |  | C102旅客吞吐量 | 9 | 70000人次 | 39635人次 | 0 | 0% |
|  |  | C103 旅客上座率 | 10 | 66% | 66% | 10 | 100% |
|  |  | C104资金到位及时率 | 9 | 100% | 100% | 9 | 100% |
|  | C2 项目效果（22） | C201增强吐鲁番旅游集散作用 | 8 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 100% |
|  |  | C202吐鲁番市航线本地群众知晓率 | 7 | ≥90% | 95% | 7 | 100% |
|  |  | C203 与各航空公司合作协议续签率 | 7 | ≥90% | 90% | 7 | 100% |
| 总分 |  |  | 100 | - | - | 90.82 | 90.82% |

# 四、绩效评价分析

## （一）绩效目标分析

绩效目标整体基本合理且完整，个别指标值测算不准确。项目绩效目标设置符合政策制度要求，绩效目标及其指标的设定与项目属性特点和支出内容相关联程度较高。绩效指标覆盖了项目完成指标、项目效益指标、满意度指标，但个别指标也存在一定问题。如时效指标中“项目完成时间”，成本指标中“资金总投入”，不符合自治区相关审核要求。“增强吐鲁番旅游集散作用”该指标应为社会效益指标。

表4-1  吐鲁番市2021年航线培育运营补贴项目年度绩效目标表分析

| 分解目标内容 | 绩效指标 | 年度指标值 | 存在的问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 优化调整航线数 | 2条 |  |
|  | 旅客吞吐量 | 70000人次 |  |
| 质量指标 | 旅客上座率 | 66% |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年8月 | 根据绩效目标审核要求，时效指标中不可设置项目截止时间或完成时间等指标 |
|  | 资金到位及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金总投入 | 168万元 | 根据绩效目标审核要求，成本指标中不可设置资金总投入或项目总预算等指标 |
| 经济效益指标 | 增强吐鲁番旅游集散作用 | 效果显著 | 该指标为社会效益指标 |
| 社会效益指标 | 吐鲁番航线本地群众知晓率 | 有效提升 |  |
| 可持续影响 | 与各航空公司合作协议续签率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 航空公司合作满意度 | 100% |  |
|  | 合同执行满意度 | 100% |  |

- 项目管理分析

财务管理制度健全，资金使用规范。经核查，吐鲁番市人民政府外事办公室具有《吐鲁番市人民政府外事办公室机关财务管理制度》，其按照管理制度执行财务管理相关的预算、收入、支出、票据、资产等，对于预算资金的使用基本能做到专款专用，项目核算基本规范，审批程序严格。

加强项目管理制度建设，制度执行到位。吐鲁番市人民政府外事办公室制定了《关于统筹规范吐鲁番市航线补贴的实施意见》，明确了航线资金补贴范围及要求、规范了航线补贴审批流程、建立了信息共享机制、完善了航线补贴绩效管理、严格要求了申领补贴资金程序、制定了航线补贴退出机制，有效确保了航线培育的规范性。

- 项目绩效分析

有效增强了吐鲁番旅游集散作用。优化调整航线2条，全年旅客吞吐量39635人次，旅客上座率达到66%，通过航线培育运营补贴，增强了吐鲁番市旅游集散作用，有效带动了当地经济与旅游业发展。

# 五、存在的问题

总体来看，2021年度吐鲁番市航线培育运营补贴项目，增强了吐鲁番旅游集散作用。但在评价过程也中发现，本项目在管理过程中仍存在一些问题，需加以调整和完善。

1.绩效目标编制不够科学、合理

根据吐鲁番市人民政府外事办公室提供的2021年年度绩效目标申报表，存在项目绩效指标设置不合理的情况。如项目完成时间 2021年8月、资金总投入168万元，根据自治区绩效目标审核要求，时效指标不可设置项目完成时间或项目截至时间，成本指标中不可设置项目总成本或项目总预算等指标。

2.预算绩效自评工作尚存不全面、不客观的情形

根据2021年航线培育运营补贴资金自评表填报数据及评价组核查数据发现，自评工作存在不全面、不客观的情形。其中：旅客吞吐量，年初目标值=70000人，自评填报数据为70000人，根据核查组核查2021年中国各机场旅客吞吐量排名显示，吐鲁番机场2021年实际旅客吞吐量为39635人次。

# 六、管理建议

1.加强绩效目标管理，提高绩效目标编审水平

针对绩效目标设置不合理的问题，建议加强对预算绩效目标设置的学习及研究，提升绩效目标编审水平。在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和全面性等方面着手，设置目标与项目匹配度高、三级指标与总体目标关联度高的指标。

2.及时获取项目相关数据，保证自评数据的准确性

建议吐鲁番市人民政府外事办公室对航线培育运营工作采取定期与不定期的调研、分析，了解机场和航空公司在服务过程中存在的相关情况、建议及满意度情况，从而更好地完成航线培育运营工作。同时，为预算绩效管理工作提供有效依据。

# 七、其他需要说明的问题

由于该项目为结算以前年度尾款，故未开展满意度调查。

# 附件1 综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（16） | A1项目立项（8） | A101 立项依据充分性 | 4 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | 通用标准 | 考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | 符合《自治区进一步促进支线航空市场发展的指导意见》（新政办 发〔2018〕165 号）、《关于印发自治区支线航线补贴暂行规定的通知》（新政办发〔2018〕63 号）、《关于统筹规范各地（州、市）航线补贴的通知》（新政办发〔2019〕80 号）相关要求；与自治区和市级战略目标相匹配；项目与单位职责相关；故该指标得满分 | 4 | 100% |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 通用标准 | 考察①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。以上各占1/3的权重分，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。 | 立项前经过集体决策且立项符合规定程序；审批文件和材料完整；故该指标得满分。 | 4 | 100% |
|  | A2 项目目标（8） | A201 项目目标合理性 | 8 | 考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。 | 合理 | 通用标准 | ①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否合理，再得80%的权重分值。得分=（合理指标数/指标总数）*80% | 设置了总目标和年度绩效目标；但部分指标设置不合理，其中项目完成时间和资金总投入，按照绩效目标审核要求，不可设置该类指标。经济效益指标中设置增强吐鲁番旅游集散作用，该指标应属于社会效益指标。故该指标得分=1.2+（8/11）*6=7.82。 | 7.82 | 97.75% |
| B 项目管理（24） | B1 投入管理（6） | B101 预算编制合理性 | 3 | 考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。 | 合理 | 通用标准 | 考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。 | 该项目为以前年度尾款结算，预算按照相关协议编制，故该指标得满分。 | 3 | 100% |
|  |  | B102 预算执行率 | 3 | 反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。 | 100% | 通用标准 | 预算执行率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。 | 预算批复168万元，实际支出168万元，执行率100%，故该指标得满分 | 3 | 100% |
|  | B2 财务管理（6） | B201 财务管理制度健全性 | 3 | 主管部门的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | 考察主管部门①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法或财务管理制度；②项目资金管理办法或财务管理制度是否完整；③项目资金管理办法或财务管理制度是否明确且具有可操作性；三项各占20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。 | 吐鲁番市人民政府外事办公室具有财务管理制度；财务管理制度完整且具有明确的可操作性。故该指标得满分。 | 3 | 100% |
|  |  | B202 资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 通用标准 | 考察主管部门①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；否则不得分。 | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故该指标得满分 | 3 | 100% |
|  | B3 项目实施（12） | B301 管理制度健全性 | 6 | 项目主管部门的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | 考察主管部门①是否已制定或具有项目实施方案；②项目实施方案是完整（实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等）；以上两项各占50%的权重分，满足一项得对应的权重分。 | 已制定了实施方案及项目管理办法；项目实施方案完整；故该指标得满分 | 6 | 100% |
|  |  | B302 管理制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 通用标准 | 项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照实施方案开展得满分，发现一项未按照实施方案开展扣除20%的权重分。 | 项目实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等按照实施方案及项目管理制度开展。 | 6 | 100% |
| C 项目绩效（60） | C1 项目产出（38） | C101 优化调整航线数 | 10 | 考察2021年该项目涉及优化调整的航线个数。 | 2条 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分值，扣完为止。 | 2021年该项目涉及优化调整航线个数2个，故该指标得满分。 | 10 | 100% |
|  |  | C102旅客吞吐量 | 9 | 考察2021年吐鲁番市机场旅客吞吐量 | 70000人次 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分值，扣完为止 | 根据2021年中国各机场旅客吞吐量排名显示吐鲁番机场2021年实际旅客吞吐量为39635人次，由于完成值较目标值降低超过20%，故该指标得0分 | 0 | 0% |
|  |  | C103 旅客上座率 | 10 | 考察协议期内旅客上座率 | 66% | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分值，扣完为止 | 根据吐鲁番市人民政府外事办公室提供的自评数据，2021年旅客上座率达到66%，故该指标得满分 | 10 | 100% |
|  |  | C104资金到位及时率 | 9 | 考察2021航线培育补贴资金到位及时率 | 100% | 计划标准 | 完成得满分，未完成得0分 | 2021年航线培育补贴资金到位及时率为100%。 | 9 | 100% |
|  | C2 项目效果（22） | C201增强吐鲁番旅游集散作用 | 8 | 考察2021年航线培育补贴是否增强了吐鲁番市旅游集散作用 | 效果显著 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分值，扣完为止。 | 根据吐鲁番市人民政府外事办公室提供的自评数据，2021年航线培育补贴增强了吐鲁番市旅游集散作用，带动了当地经济与旅游业发展，故该指标得满分。 | 8 | 100% |
|  |  | C202吐鲁番市航线本地群众知晓率 | 7 | 考察2021年吐鲁番群众对本地航线知晓率 | ≥90% | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除20%的权重分值。 | 根据吐鲁番市人民政府外事办公室提供的自评数据，2021年吐鲁番群众对本地航线知晓率为95%，故该指标得满分。 | 7 | 100% |
|  |  | C203 与各航空公司合作协议续签率 | 7 | 考察2021年吐鲁番市与各航空公司合作续签率 | ≥90% | 计划标准 | 达到目标值得满分，超出则得0分 | 根据吐鲁番市人民政府外事办公室提供的自评数据，2021年吐鲁番市与各航空公司合作续签率为90%，故该指标得满分 | 7 | 100% |
| 总分 |  |  | 100 | - | - | - | - | - | 90.82 | 90.82% |

主评人：李刚

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

日期：

# 附件2 佐证材料