吐鲁番市2021年度重点项目

预算绩效评价报告

项目名称：《吐鲁番市“十四五”综合交通运输
发展规划》编制费项目

项目单位：吐鲁番市交通运输局

主管部门：吐鲁番市交通运输局

委托单位：吐鲁番市财政局

评价机构：新疆财讯睿智信息咨询有限公司

2022年8月

摘   要

一、项目概述

（一）项目概况

在准确评判“十三五”吐鲁番市交通运输领域交通建设发展经验和不足的基础上，对接国家、自治区和吐鲁番市“十四五”时期国民经济和社会发展规划和2035年目标纲要等相关规划，吐鲁番市开展制定《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》（以下简称《规划》），对落实交通强国战略，加快完善安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，推进吐鲁番市交通建设的可持续和高质量发展，服务区域经济社会发展具有重要意义。2021年2月，吐鲁番市交通运输局委托北京华协交通咨询公司负责编制《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》合同金额120万元。

（二）项目实施情况

2021年2月，《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制工作正式启动。制定了《规划》编制工作计划和工作大纲。9月第三轮征求市直属相关部门、兵团第十二师二二一团的意见，并根据国务院、交通运输部和自治区的有关文件精神，结合一区两县对项目的调整要求，对报告做进一步补充完善。11月9日，两次修改完善，2022年5月形成终稿。该《规划》的编制，为构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系奠定基础，为推动吐鲁番高质量发展、迈向长治久安提供有效保障。

（三）绩效目标

1.总目标

对“十四五”全市交通基础设施（公路、铁路、民航、邮政、管道）、运输服务、绿色、智慧、安全等方面进行规划研究，提出“十四五”吐鲁番市综合交通重点任务、建设项目、资金匡算等，并研究保障规划实施的政策措施。

2.年度绩效目标

本项目2021年度绩效目标如下：

表1-1  《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目绩效目标表

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 专家实地调研次数 | 2.0次 |
|  | 编制“十四五”综合交通运输发展规划 | 1.0本/套 |
| 质量指标 | 规划编制通过率 | 100% |
| 时效指标 | 项目任务完成时限 | 2021年11月 |
| 成本指标 | 咨询服务费 | 1200000.0元 |
| 可持续影响指标 | 推动我市交通运输高质量发展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 编制工作满意度 | 95.0% |

二、绩效评价情况

（一）评价结论

评价组对《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为92分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

根据吐鲁番市交通运输局《关于申请〈吐鲁番市综合交通“十四五”发展规划〉编制经费的报告》（吐交发[2021]15号），吐鲁番财政局安排《吐鲁番市综合交通“十四五”发展规划》编制经费项目经费120万元，资金来源为市本级财政拨款资金，截止2021年12月31日，实际支出120万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效情况

保障了当地交通运输高质量发展。经核查，《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》具有合理性、前瞻性、科学性、实用性。发现了吐鲁番市交通发展存在的一些问题和不足，提出了规划思路及目标。为吐鲁番市综合交通“十四五”时期发展方向，为构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系奠定基础，为推动吐鲁番高质量发展、迈向长治久安提供了有效保障。

三、问题和建议

（一）存在的问题与不足

1.绩效目标编制不够科学、缺乏合理性

根据吐鲁番市交通运输局提供的绩效目标表，本项目绩效目标设置不完整，部分绩效目标不够明确。项目设置了产出目标（含数量、质量、时效、成本）、可持续影响目标、满意度目标。部分绩效目标设置不合理，如：时效指标：项目任务完成时限，预期指标值为2021年11月，根据工作大纲及合同九月中旬提交报告终稿，未突出项目的及时程度和效率情况；成本指标：咨询服务费，未设定分项成本控制数；服务对象满意度指标设置不合理，指向不够明确，未体现项目直接受益对象。

2.项目绩效自评工作不够真实、客观

根据《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》规划编制过程等项目资料核查可知，2021年3月下旬，课题组赴吐鲁番调研，与吐鲁番市交通运输局提供的绩效自评表中“专家实地调研次数2次”存在偏差。

（二）建议和改进措施

## 1.提升绩效目标编制水平。

针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐鲁番市交通运输局加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。建议加大绩效管理知识的培训力度，提升对绩效理念的认知。

2.加强项目绩效自评工作

建议吐鲁番市交通运输局针对项目加强项目绩效自评工作，并在项目建设完成后尽快组织绩效自评相关工作，在开展绩效自评工作时，应及时与项目相关负责人进行沟通，严格按项目实际完成情况出具自评表、自评报告，且实际完成情况应写明具体数值。

目录

摘要	1

一、项目概况	5

（一）项目背景	5

（二）项目内容及规模	6

（三）资金来源及使用情况	7

（四）项目组织与管理情况	7

（五）项目绩效目标	9

二、评价工作概述	9

（一）评价目的与原则	9

（二）评价方法	10

（三）绩效评价指标体系	10

（四）评价组织实施	12

三、评价结论	13

四、绩效评价分析	16

（一）绩效目标分析	16

（二）项目管理分析	16

（三）项目绩效分析	17

五、存在的问题	17

六、相关建议	18

七、其他需要说明的问题	19

附件1综合评分表	20

附件2访谈报告	29

附件3相关佐证材料	38

2021年《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目绩效评价报告

为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件，为进一步监控项目执行情况及资金使用情况，受吐鲁番市财政局委托，新疆财讯睿智信息咨询有限公司承担了2021年《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、访谈、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

# 一、项目概况

## （一）项目背景

1.项目背景

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是新疆巩固社会稳定成果、推动高质量发展、迈向长治久安的关键时期。新疆吐鲁番市地处亚欧大陆腹地，总面积7万平方公里，辖高昌区、鄯善县、托克逊县，常住人口693988人。吐鲁番市是自治区首府乌鲁木齐的门户，为新丝绸之路和亚欧大陆桥重要的交通枢纽。兰新铁路、兰新高铁、南疆铁路与吐鲁番机场、G30线形成了“铁路、公路、航空”为一体的综合交通运输体系，具有明显的区位优势和便捷的交通优势。

在准确评判“十三五”全市交通运输领域交通建设发展经验和不足的基础上，对接国家、自治区和吐鲁番市“十四五”时期国民经济和社会发展规划和2035年目标纲要等相关规划，科学地制定《吐鲁番市“十四五”综合交通发展规划》。《吐鲁番市“十四五”综合交通发展规划》是吐鲁番市“十四五”国民经济和社会发展规划和2035年目标纲要的重要组成部分。对落实交通强国战略，加快完善安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，推进吐鲁番市交通建设的可持续和高质量发展，服务区域经济社会发展具有重要意义。2021年2月，吐鲁番市交通运输局委托北京华协交通咨询公司负责编制《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》，合同金额120万元。

## （二）项目内容及规模

1.项目内容

2021年2月，《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制工作正式启动。制定了《规划》编制工作计划和工作大纲。9月第三轮征求市直属相关部门、兵团第十二师二二一团的意见，并根据国务院、交通运输部和自治区的有关文件精神，结合一区两县对项目的调整要求，对报告做进一步补充完善。11月9日，两次修改完善，2022年5月形成终稿。该《规划》的编制，为构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系奠定基础，为推动吐鲁番高质量发展、迈向长治久安提供有效保障。

2.项目规模及范围

2021年《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目主要规模包括：吐鲁番市全境包含高昌区、鄯善县、托克逊县。范围包括：铁路、公路、民航、管道、邮政、公共交通、出租车、运输装备、智慧、平安、绿色、物流、运输服务、行业治理等。

3.评价时段

本专项资金的评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

## （三）资金来源及使用情况

根据吐鲁番市交通运输局《关于申请〈吐鲁番市综合交通“十四五”发展规划〉编制经费的报告》（吐交发[2021]15号），吐鲁番财政局安排《吐鲁番市综合交通“十四五”发展规划》编制经费项目经费120万元，资金来源为市本级财政拨款资金，截止2021年12月31日，实际支出120万元，预算执行率为100%。

（四）项目组织与管理情况

1.项目管理情况

本项目资金拨付部门为吐鲁番市财政局，项目监管单位为吐鲁番市交通运输局，项目具体实施单位为北京华协交通咨询公司。在项目实施过程中，具体职责如下：

吐鲁番市财政局：负责审核专项资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同部门制订和完善专项补助资金管理办法、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据专项资金预算和项目实施进度及时拨付资金，并对专项资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

吐鲁番市交通运输局：组织编制资金绩效目标和年度预算；组织2021年《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目的申报、验收，负责专项资金使用管理，具体制订项目资金管理办法和项目实施方案、预算绩效管理等管理制度，做好预算绩效评价工作，并完成项目档案整理等相关工作。

北京华协交通咨询公司：负责项目具体实施；编制《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》。

2.资金管理情况

预算编制：此项目资金由吐鲁番市交通运输局进行预算申报及编制，并对项目实施全过程跟踪监管。

资金拨付：由吐鲁番市交通运输局按流程支付给北京华协交通咨询公司。

明确资金支出范围：根据项目支出范围，确定资金实际支出方向，确保专款专用。

（五）项目绩效目标

1.总目标

对“十四五”全市交通基础设施（公路、铁路、民航、邮政、管道）、运输服务、绿色、智慧、安全等方面进行规划研究，提出“十四五”吐鲁番市综合交通重点任务、建设项目、资金匡算等，并研究保障规划实施的政策措施。

2.年度绩效目标

本项目2021年度绩效目标如下：

表1-1  《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目绩效目标表

| 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| --- | --- | --- |
| 数量指标 | 专家实地调研次数 | 2.0次 |
|  | 编制“十四五”综合交通运输发展规划 | 1.0本/套 |
| 质量指标 | 规划编制通过率 | 100% |
| 时效指标 | 项目任务完成时限 | 2021年11月 |
| 成本指标 | 咨询服务费 | 1200000.0元 |
| 可持续影响指标 | 推动我市交通运输高质量发展 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 编制工作满意度 | 95.0% |

二、评价工作概述

（一）评价目的与原则

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2021年《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排、项目管理及项目实施等方面存在的问题并提出针对性的建议。

（二）评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目相关的政策文件、招标文件等相关材料，了解立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次专项资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

（三）绩效评价指标体系

1.指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

2.指标解释

（1）权重

本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

（2）评价标准

本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

3.指标体系

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。

（四）评价组织实施

1.评价人员

本次评价委托方为吐鲁番市财政局，受托方为新疆财讯睿智信息咨询有限公司。新疆财讯睿智信息咨询有限公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

表4-1 评价人员清单

| 序号 | 姓名 | 本项目中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李刚 | 项目主评人 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 田文艳 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 朱振江 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料搜集、整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告等并对评价报告负责 |
| 4 | 张桐 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 5 | 乔永胜 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 6 | 侯丹丹 | 项目助理 | 配合公司人员完成社会调研工作 |

2. 评价进度

本次项目的评价期间为2022年8月2日至2022年8月31日，具体安排如下：

（1）评价实施阶段——2022年8月2日前

数据采集（2022年8月2日前）。将资料需求表提交给预算主管部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

线上调研（2022年8月17日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部门填报的数据进行复核，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（2）报告撰写阶段（2022年8月20日前）

撰写评价报告（2022年8月20日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2022年8月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交吐鲁番市财政局，并根据吐鲁番市财政局的安排与预算单位沟通确认。

三、评价结论

运用由评价组研发并通过单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制费项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为92.6分，评价等级为“优”。各部分得分情况详见表3-1。评分过程详见附件1。

表3-1  项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 12 | 9.6 | 80.00% |
| 项目管理 | 25 | 25 | 100.00% |
| 项目绩效 | 55 | 50 | 90.91% |
| 满意度 | 8 | 8 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 92.6 | 92.60% |

各项指标得分情况见下表3-2：

表3-2  项目指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（12） | A1项目立项（6） | A101 立项依据充分性 | 3 | 充分 | 充分 | 3 | 100.00% |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 规范 | 规范 | 3 | 100.00% |
|  | A2 项目目标（6） | A201 项目目标合理性 | 6 | 合理 | 较合理 | 3.6 | 60.00% |
| B 项目管理（25） | B1 投入管理（6） | B101 预算编制合理性 | 3 | 合理 | 合理 | 3 | 100.00% |
|  |  | B102预算执行率 | 3 | 100% | 100.00% | 3 | 100.00% |
|  | B2 财务管理（7） | B201 财务管理制度健全性 | 3 | 健全 | 健全 | 3 | 100.00% |
|  |  | B202 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 4 | 100.00% |
|  | B3 项目实施（12） | B301 管理制度健全性 | 6 | 健全 | 健全 | 6 | 100.00% |
|  |  | B302 管理制度执行有效性 | 6 | 有效 | 有效 | 6 | 100.00% |
| C项目绩效（55） | C1 项目产出（55） | C101专家实地调研次数 | 10 | 2次 | 1次 | 5 | 50.00% |
|  |  | C102编制“十四五”综合交通运输发展规划 | 10 | 1.0本/套 | 1.0本/套 | 10 | 100.00% |
|  |  | C103规划编制通过率 | 7 | 100% | 100% | 7 | 100.00% |
|  |  | C104推动我市交通运输高质量发展 | 7 | 有效推动 | 有效推动 | 7 | 100.00% |
|  |  | C105总结梳理吐鲁番市“十三五”时期交通运输发展成就和存在的问题 | 7 | 充分 | 充分 | 7 | 100.00% |
|  |  | C106分析研判吐鲁番市“十四五”时期交通发展面临的形势和任务 | 7 | 充分 | 充分 | 7 | 100.00% |
|  |  | C107提出具有指导性和前瞻性的规划方案、建设任务和投资安排 | 7 | 充分 | 充分 | 7 | 100.00% |
| D满意度（8） | D1满意度（8） | D101受益群众满意度（%） | 8 | ≥95% | 95% | 8 | 100.00% |
| 总分 |  |  | 100 | - | - | 92.6 | 92.60% |

四、绩效评价分析

（一）绩效目标分析

部分绩效目标设置不合理，不够明确。本项目设置了产出目标（含数量、质量、时效、成本）、可持续影响目标、满意度目标。部分绩效目标设置不合理，如：时效指标：项目任务完成时限，预期指标值为2021年11月，未突出项目的及时程度和效率情况；成本指标：咨询服务费，未设定分项成本控制数；服务对象满意度指标设置不合理，指向不够明确。各绩效指标分析详见下表。

表4-1  绩效目标分析情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 问题分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目完成 | 数量指标 | 专家实地调研次数 | 2.0次 |  |
|  |  | 编制“十四五”综合交通运输发展规划 | 1.0本/套 |  |
|  | 质量指标 | 规划编制通过率 | 100% |  |
|  | 时效指标 | 项目任务完成时限 | 2021/11/1 | 未突出项目的及时程度和效率情况 |
|  | 成本指标 | 咨询服务费 | 1200000.0元 | 未设定分项成本控制数 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 推动我市交通运输高质量发展 | 有效推动 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编制工作满意度 | 95% | 满意度指标未针对直接受益群体设置。 |

（二）项目管理分析

专项资金管理办法比较为健全，资金支出合规。经调研，严格遵守《吐鲁番市交通运输通局财务管理制度》要求，加强资金使用管理，确保资金使用与绩效监管到位，资金支出合规，切实发挥资金使用效益。

项目业务管理制度建设，制度执行到位。根据《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划研究（工作大纲）》，业务制度完整、明确且具有操作性。项目按照相关业务制度执行，保存了完整的过程资料。

（三）项目绩效分析

保障了当地交通运输高质量发展；经核查，《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》具有合理性、前瞻性、科学性、实用性。发现了吐鲁番市交通发展存在的一些问题和不足，提出了规划思路及目标.为吐鲁番市综合交通“十四五”时期发展方向，为构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系奠定基础，为推动吐鲁番高质量发展、迈向长治久安提供了有效保障。

五、存在的问题

（一）绩效目标编制不够科学、缺乏合理性

根据吐鲁番市交通运输局提供的绩效目标表，本项目绩效目标设置不完整，部分绩效目标不够明确。项目设置了产出目标（含数量、质量、时效、成本）、可持续影响目标、满意度目标。部分绩效目标设置不合理，如：时效指标：项目任务完成时限，预期指标值为2021年11月，根据工作大纲及合同9月中旬提交报告终稿，未突出项目的及时程度和效率情况；成本指标：咨询服务费，未设定分项成本控制数；服务对象满意度指标设置不合理，指向不够明确，未体现项目直接受益对象。

（二）项目绩效自评工作不够真实、客观

根据《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》规划编制过程等项目资料核查可知，2021年3月下旬，课题组赴吐鲁番调研，与吐鲁番市交通运输局提供的绩效自评表中“专家实地调研次数2次”存在偏差。

六、相关建议

## （一）提升绩效目标编制水平。

针对绩效目标合理性不足的问题，建议吐鲁番市交通运输局加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。建议加大绩效管理知识的培训力度，提升对绩效理念的认知。

（二）加强项目绩效自评工作

建议吐鲁番市交通运输局针对项目加强项目绩效自评工作，并在项目建设完成后尽快组织绩效自评相关工作，在开展绩效自评工作时，应及时与项目相关负责人进行沟通，严格按项目实际完成情况出具自评表、自评报告，且实际完成情况应写明具体数值。

七、其他需要说明的问题

为了准确反映项目管理情况及实施效果，评价组向吐鲁番市交通运输局项目负责方发送了所需项目材料，但是由于项目时间紧部分指标材料提供不完整导致总体扣分情况。针对上述情况，评价组在对有限的数据进行分析的基础上，结合对相关部门，对本项目的实施效果进行了客观评价。

附件1  综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（12） | A1项目立项（6） |  | A101 立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | 通用标准 | 考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。 | ①本项目依据相关文件设立；②与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划项目相匹配；③该项目与吐鲁番交通运输局的职责密切相关。综上，项目立项依据充分，故该指标得3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 通用标准 | 考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的40%，缺②扣权重分的30%，缺③扣权重分的30%。 | 本项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对相关政策进行研究、集体决策等，项目立项符合规定程序，审批文件和材料完整。综上，该项得满分3分。 | 3.00 | 100.00% |
|  | A2 项目目标（6） |  | A201 项目目标合理性 | 6 | 考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。 | 合理 | 通用标准 | ①设立了总目标和年度目标先得20%的权重分（两项各占10%的权重分）；②再根据项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、是否有时间限制，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。 | ① 据相关材料，本项目设立了总目标和年度目标，先得20%权重分；②年度绩效目标总体完整、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关、有时间限制。成本指标未细化，指标不够明确。综上，该项得3.6分。 | 3.60 | 60.00% |
| B 项目管理（25） | B1 投入管理（6） |  | B101 预算编制合理性 | 3 | 考察预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。 | 合理 | 通用标准 | 考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。60%、40%和20% | ①项目预算编制依据充分、合理；②预算编制细化。综上，该指标得满分。 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  | B102 预算执行率 | 3 | 反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。 | 100% | 通用标准 | 预算执行率*权重分 | 该项目2021年预算120万元，截至2021年12月31日，实际支出120万元，预算执行率=120/1020*100%*3=3，故该项得满分。 | 3.00 | 100.00% |
|  | B2 财务管理（7） |  | B201 财务管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | 考察①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否完整；③项目资金管理办法是否明确且具有可操作性；三项各占20%、40%、40%的权重分，满足一项得对应的权重分。 | - 具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法完整；③项目资金管理办法明确且未具有可操作性。综上，该项得3分。 | 3 | 100.00% |
|  |  |  | B202 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 合规 | 通用标准 | 考察主管部门：①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④⑤全部符合视为使用合规，得满分；在①④⑤同时满足时得60%的权重分，②③中每满足一项再得20%权重分；存在①、④或⑤不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分。 | ①本项目专项资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②本项目资金的拨付和支付的审批手续完整；③项目的重大开支经过评估认证；④项目支出符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该项得满分4分。 | 4.00 | 100.00% |
|  | B3 项目实施（12） |  | B301 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 通用标准 | 考察①是否已制定或具有项目申报、审核、监督等业务管理制度；②业务管理制度是合法、合规、完整；③业务管理制度明确且具有可操作性。三项分别占30%、30%、40%的权重分。①中各环节占1/3的权重分，②中业务管理制度的合法、合规、完整各占1/3权重分，符合则得对应权重分，否则扣除对应权重分 | ①已制定项目实施方案先得50%权重分②已制定的相关管理制度合法合规且完整。再得50%权重分。综上，该项得满分6分。 | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  | B302 管理制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 有效 | 通用标准 | 考察项目申报、审核、跟踪等业务管理制度的执行情况，上述3个环节分别占20%权重分，各环节均①遵守相关法律法规和业务管理规定；②保存了完整的过程资料；③落实了工作开展的人员条件、场地设备、信息支撑等，三项分别占剩余权重分的1/3，各环节满足一项得对应的权重分，否则扣除对应权重分。 | 经调研，项目实施内容、标准、实施流程、人员安排、进度安排等严格按照计划开展。综上，该指标得满分。故该指标得6分。 | 6.00 | 100.00% |
| C 项目产出（55 ） | C1 项目产出（55） |  | C101专家实地调研次数 | 10 | 考察专家实地调研次数 | 2次 | 计划标准 | 达到目标值得满分，一次不达标扣50%的权重分值，扣完为止。 | 根据《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》终稿材料核查结果相关资料实际完成专家实地调研1次，故该指标得5分。 | 5.00 | 500.00% |
|  |  |  | C102编制“十四五”综合交通运输发展规划 | 10 | 考察编制“十四五”综合交通运输发展规划 | 1.0本/套 | 计划标准 | 达到目标值得满分，未达到扣除全部分值。 | 根据材料核查结果已编制“十四五”综合交通运输发展规划，故该指标得10分。 | 10.00 | 100.00% |
|  |  |  | C103规划编制通过率 | 7 | 考察规划编制是否通过 | 100% | 计划标准 | 达到目标值得满分，未达到目标值扣除全部分值。 | 根据材料核查结果规划编制合格，故该指标得7分。 | 7.00 | 100.00% |
|  |  |  | C104推动我市交通运输高质量发展 | 7 | 考察是否推动我市交通运输高质量发展 | 有效推动 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 吐鲁番市综合交通“十四五”时期发展方向，为构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系奠定基础，为推动吐鲁番高质量发展、迈向长治久安提供了有效保障，故该指标得7分。 | 7.00 | 100.00% |
|  |  |  | C105总结梳理吐鲁番市“十三五”时期交通运输发展成就和存在的问题 | 7 | 考察是否总结梳理吐鲁番市“十三五”时期交通运输发展成就和存在的问题 | 充分 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 根据单位提供《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》终稿达到目标值，故该指标得7分。 | 7.00 | 100.00% |
|  |  |  | C106分析研判吐鲁番市“十四五”时期交通发展面临的形势和任务 | 7 | 考察是否分析研判吐鲁番市“十四五”时期交通发展面临的形势和任务 | 充分 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 根据《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》终稿到目标值，故该指标得8分。 | 7.00 | 100.00% |
|  |  |  | C107提出具有指导性和前瞻性的规划方案、建设任务和投资安排 | 7 | 考察是否提出具有指导性和前瞻性的规划方案、建设任务和投资安排 | 充分 | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 根据《吐鲁番“十四五”综合交通运输发展规划》终稿达到目标值，故该指标得7分。 | 7.00 | 100.00% |
| D满意度 | D1满意度（8） |  | D101受益群众满意度（%） | 8 | 考察受益群众满意度。 | ≥95% | 计划标准 | 达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。 | 根据项目绩效自评表完成值为95%，故该指标得8分 | 8.00 | 100.00% |
| 总分 |  |  |  | 100 | - | - | - | - |  | 92.6 | 92.60% |

# 附件2访谈报告

吐鲁番市交通运输局关于《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制项目访谈报告

一、访谈对象

1.项目主管单位：吐鲁番市交通运输局

二、访谈内容

对于项目的预算申请编报、审批和拨付流程；作为项目预算单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作；项目实施过程中出现的问题或难点，以及下一步的工作规划。

三、访谈类型与访谈方式

（一）访谈方式

对于项目主管单位的相关负责人采用电话访谈的模式。

（二）访谈实施方式

1.对于所有访谈对象，将于访谈前至少1天进行预约。

2.访谈正式开展前，将访谈提纲发给访谈对象。

三、访谈分析

（1）项目立项时间与背景

《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》是《吐鲁番市“十四五”国民经济和社会发展规划和2035年目标纲要》的重要组成部分，是进入新时代、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的五年规划，是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，是推动交通运输高质量发展的五年规划，是贯彻落实中央完善规划体系、加强规划衔接要求的五年规划。科学制定吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划，对落实交通强国战略，加快完善安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，推进吐鲁番市交通建设的可持续和高质量发展，服务区域经济社会发展具有重要意义。

2020年5月按照市委、市政府关于“十四五”规划编制工作的部署要求，我局负责组织开展《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制工作。

2021年2月规划编制工作正式启动。我局高度重视，为高质量编制《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》，根据市委、市政府的相关工作要求，结合以往五年规划编制工作的做法和经验，选好配好工作专班，落实经费和后勤保障，选择具有丰富经验及业绩优秀的专业咨询机构并由资深专家学者组成的专业团队进行规划编制和提供咨询服务支持。

经综合比选，2021年2月我局委托北京华协交通咨询公司负责编制《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》，合同金额120万元。北京华协交通咨询公司具有甲级资信，是国家发展改革委指定承担规划和投资项目评估咨询任务的机构，具有较高的专业水平和丰富的经验。规划编制费用120万元纳入2021年市本级财政预算，实际支出金额120万元。2021年分两次付款支付，第一次按80%（96万元），第二次支付20%（24万元）。

（2）项目立项的目标

总体目标：2021年3月-12月，北京华协交通咨询公司按约定时间和要求向我局提交“吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划研究”及规划文本和电子文件。

阶段性目标：北京华协交通咨询公司提交研究报告初稿后，我局付北京华协交通咨询公司咨询服务费80%，即96万元。北京华协交通咨询公司提交报告终稿后，我局付北京华协交通咨询公司咨询服务费20%，即24万元。

规划中重点研究论证以下问题：

全面总结“十三五”时期吐鲁番市综合运输发展取得的成绩，全面分析全市综合交通发展现状、存在的问题；

分析研判吐鲁番市“十四五”时期交通发展面临的形势和任务，预测“十四五”时期交通运输需求；

研究论证吐鲁番市“十四五”时期综合交通运输指导思想、发展思路、发展原则、发展方向，提出具有指导性和前瞻性的发展目标；

对“十四五”全市交通基础设施（公路、铁路、民航、邮政、管道）、运输服务、绿色、智慧、安全等方面进行规划研究，提出“十四五”吐鲁番市综合交通重点任务、建设项目、资金匡算等，并研究保障规划实施的政策措施。

- 该项目取得的成绩与经验做法

一是旗帜鲜明讲政治，将习近平总书记的重要指示、讲话精神贯穿其中，全面贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆工作总目标，全面落实中央、自治区、市委市政府重大部署，确保规划把握住“十四五”及未来一段时期交通运输重要发展方向。

二是市委、市政府主要领导高度重视《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》的编制，多次听取汇报，召开专题会议研究讨论，并亲自把关，全程指导，使规划工作具有较高的站位，符合我市经济社会发展总体形势要求，具有较强的指导性。

三是市直、区县相关部门积极支持、通力协作、全力配合，规划编制过程中多次组织召开市直、区县部门座谈会，广泛听取市直、区县部门意见，汇集全市、区县各部门的智慧。确保了规划编制工作的高质量、高效率，同时具有较高的可实施性。

四是全面融入了国家相关规划、《新疆维吾尔自治区交通运输（公路）“十四五”发展规划》、《吐鲁番市“十四五”国民经济和社会发展规划和2035年目标纲要》有关精神及其他相关专项规划精神，做到规划的有效衔接、有机统一。

2、专项预算申请编报、审批和拨付流程

（1）项目编报预算以确定的研究任务为依据，申请专项经费。我局财务科编制项目预算申报，财务人员负责对国家相关财务制度、经费开支范围及标准进行把握，项目负责科室结合项目目标任务对所列支出的相关性、合理性进行把握。项目预算以任务目标为依据，项目预算符合项目任务的规律和特点，与工作任务相匹配。项目内各任务经费分配合理，符合项目任务的性质、工作量等特点，合理确定编制费用，并严格按照财政集中支付管理资金计划额度申请和使用资金，专款专用，专项核算。

（2）项目专项预算的资金申请及拨付方式遵照市财政局相关规定执行。我局根据项目预算、项目进度向市财政局提出申请拨款，市财政局按照相关要求严格审核，按照规定程序拨付。

3、项目实施过程

（一）项目决策情况。2021年2月按照市委、市政府关于“十四五”规划编制工作的部署要求，我局负责组织开展《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》编制工作。

（二）项目过程情况。根据合同要求，坚持节约、压缩开展、保质保量，按时交付规划报告，验收合格。

（三）项目产出情况。按时完成规划编制工作，按合同要求，第一阶段初稿已完成，支出96万元，第二阶段终稿已完成，支出24万元。完工率100%。

（四）项目效益情况。保证拨入资金专款专用，《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》文本终稿已完成。

具体实施情况如下：

2021年2月，规划编制工作正式启动。制定了规划编制工作计划和工作大纲。

3月底完成规划现场调研、座谈交流、收集初步资料。

5月24日提交了《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》（初稿）。并开始征求各单位建议意见。

6月27日市人民政府通过腾讯视频会议形式在市政府会议室组织召开了《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》专题研究会议，会上市政府主要领导及各相关单位对规划提出了修改意见，会后各相关单位也提交了书面意见。

8月5日，规划编制单位根据与会领导及各相关单位反馈的修改意见进行修改。形成《吐鲁番市“十四五”发展规划（送审稿）》，8月6日再次征求意见。

8月27日规划编制单位根据修改意见进行修改，提交《吐鲁番市“十四五”发展规划（送审稿）》。

9月进行第三轮征求市直属相关部门、兵团第十二师二二一团对征求意见稿的意见，并根据国务院、并按照交通运输部和自治区的有关文件精神，结合一区两县对项目的调整要求，对报告做进一步补充完善，10月27日形成送审修改稿，11月9日再次修改形成终稿。

由于国家、自治区政策变化和项目调整，2022年对规划再次进行修改完善并征求意见。根据第四轮征求市直相关部门、兵团和“一区两县”的意见（02-21版本）、市交通运输局的意见建议（0328）以及修改过程中市交通局提出的其他相关修改意见进行修改，2022年5月23日形成最终稿。拟提交市政府审议。

4、项目经费合理支出的监督和约束工作

严格项目资金拨付，努力提高项目资金使用管理的安全性、有效性格规范性。我局组织相关人员对规划报告完成情况进度、质量的要求、应准确、完整地表达方案意图和内容，规划成果报告、图片必须清晰完整进行了认真审查。严格按照项目实施进度申请拨付资金。并按规定完成项目绩效评价报告。

5、项目实施过程中的部门配合工作情况

项目实施过程中市直、区县相关部门积极支持、全力配合，确保了规划编制工作的顺利开展。

市直部门、区县相关部门全力配合、通力合作，区县人民政府、示范区管委会、新疆生产建设兵团第12师221团、市发改委、市自然资源局、市住房和城乡建设局、市文化体育和旅游局、市财政局、市生态环境局、市水利局、市农业农村局、市林草局、市应急管理局、市乡村振兴局、各区县交通运输局、吐鲁番公路管理局、市综合行政执法局、市邮政管理局、市航线办等单位在规划编制过程中提供了相关行业部门情况，并多次参与研讨、调研，对规划报告提出修改意见，确保交通运输规划与其他部门规划相互衔接，统筹协调。

区县相关部门积极支持、全程参与，区县交通运输局在规划编制过程中提供了大量基础数据资料，并协助开展现场调研工作，参与项目研讨，确保规划符合区县实际，切实指导区县交通运输发展。

6、项目专项经费预期效果情况

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，科学编制和实施好“十四五”综合交通运输发展规划，对吐鲁番市在新的起点上全方位高质量发展，落实交通强国战略，加快推进“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”发展，着力构建市域内及与周边区域间互联互通、功能完备、快速便捷、绿色低碳、协调发展的综合交通运输体系，支撑和引领吐鲁番市国民经济和社会健康可持续发展具有重要意义。

本项规划编制工作在市委市政府的正确领导下，在市直、区县相关部门的全力配合下，在编制单位的积极努力下，规划报告具有较高的质量，对我市“十四五”交通运输具有较强的指导意义，实现了立项的目标，取得了较好的效果。

7、项目实施过程中出现的问题和困难以及下一步工作规划

（一）问题和困难

一是建设资金短缺。资金是保障交通运输项目顺利建设的重要基础，吐鲁番市财政基础薄弱，如何保障在有限的资金限制条件下实现最大的效果，是规划未来实施面临的一个重要问题。多渠道、多方式筹集资金，将是促成规划实施落地的重要手段。

二是协调铁路、民航相关规划。重大铁路、民航项目建设，主要依托国家及自治区相关规划，协调铁路、民航规划，服务我市经济社会发展，促进各种运输方式衔接配合存在一定难度。积极争取国家、自治区相关铁路、民航重大项目落地吐鲁番，做好相关配套交通衔接，是促进综合交通发展的重要方法。

三是由于相关政策不断调整、健全完善中，因国家、自治区、市在规划编制过程中政策、编制内容不断有新的规定和要求，造成无法按照原计划完成规划编制报批工作。

（二）下一步工作规划

深刻领会交通强国、交通强区、交通强市战略意义，贯彻落实好《吐鲁番市“十四五”综合交通运输发展规划》要求，充分发挥交通运输工作的基础性、战略性、先导性作用，全面服务和保障吐鲁番市经济高质量发展，提高人民群众出行幸福感和满意度。结合工作实际，把规划目标任务转化为具体工作加快推进，保障各项工作任务落实落地。

一是做好《规划》的学习、宣传工作。

二是做好规划执行。充分做好《规划》目标任务与职能履行相结合，推进工作落实。

三是加强监督检查。加强与市级有关部门沟通，做好规划各项工作的推进和落实，积极配合市政府做好监督检查，保障各项工作任务落实落地。

8、单位财务管理制度情况

市交通运输局财务管理制度健全，已制定相应的财务管理制度。为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，我局基本按照《政府会计制度》相关规定及《吐鲁番市交通运输局财务管理制度》规定对项目资金进行管理，对项目资金使用审批及支付流程等方面进行了规范，建立了相关账目及会计科目，支出凭据完整规范。

吐鲁番市交通运输局

2022年9月12日

访谈联系表

| 访谈对象 | 被访谈者 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吐鲁番市交通运输局 | 陈实 | 13909958628 |  |

# 附件3相关佐证材料